Новгородская область Боровичский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЁДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 28.10.2019 | № 97 |
| --- | --- |

д.Перёдки

Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство Перёдского сельского поселения  на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,    постановлением Администрации Перёдского сельского поселения от 22.10.2013 № 103 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  целевых программ, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Благоустройство Перёдского сельского поселения  на 2020-2022 годы» согласно приложению.

- 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Благоустройство территории Перёдского сельского поселения  на 2020-2022 годы»  мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Перёдского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- 4. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вестник Перёдского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Заместитель Главы Администрации

Перёдского сельского поселения                                             Н.В. Веселова

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением Администрации сельского поселения

- от  28.10.2019 № 97

Муниципальная целевая программа

«Благоустройство Перёдского сельского поселения  на 2020-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной целевой программы

«Благоустройство Перёдского сельского поселения  на 2020-2022 годы»

- Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Перёдского сельского поселения

- Соисполнители муниципальной программы:

- Подпрограммы муниципальной  программы (при наличии):

- Цели, задачи и целевые показатели* муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевого показателя по годам |
| --- | --- | --- |

|  |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Цель 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения. |  |  |  |
| 1.1.1. | Показатель 1. Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения, ( %) | 10 | 10 | 10 |
| 1.1.2. | Показатель 2. Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения, (%) | 30 | 40 | 40 |
| 1.2. | Задача 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения |  |  |  |
| 1.2.1. | Показатель 1. Соответствие требованиям мест массового купания на территории сельского поселения, (%) | 50 | 50 | 50 |
| 1.2.2. | Показатель 2. Озеленение территории сельского поселения, (%) | 20 | 25 | 25 |
| 1.2.3. | Показатель 2. Соответствие требованиям мест массового захоронения, (%) | 30 | 40 | 40 |
| 1.2.4. | Показатель 3. Сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения, (%) | 30 | 40 | 50 |
| 1.3. | Задача 3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории сельского поселения |  |  |  |
| 1.3.1. | Показатель 1. Увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения, (%) | 30 | 30 | 40 |

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2020  -2022 годы

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областной бюджет | федеральный бюджет | Бюджет района | местный бюджет т. руб. | внебюджетные средства | всего т. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2020 |  |  |  | 1910,0 |  | 1910,0 |
| 2021 |  |  |  | 934,1 |  | 934,1 |
| 2022 |  |  |  | 658,2 |  | 658,2 |
| Всего |  |  |  | 3502,3 |  | 3502,3 |

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы.

Выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения.

- создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения.

- улучшение состояния территории сельского поселения.

- привитие жителям сельского поселения любви и уважения к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории сельского поселения.

8. Определение перспективы улучшения благоустройства сельского поселения.

- - - целевые показатели муниципальной программы должны отвечать одному из следующих условий:

определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

определяются на основе данных ведомственной отчетности.

Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития сельского, приоритеты и цели развития государственной политики в указанной сфере

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенного пункта необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Перёдского сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий Администрации сельского поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, озеленению территории поселения,  улучшения экологической обстановки на территории поселения, формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки  и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

Задачи Программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта,

Сроки реализации Программы - 2020 – 2022 годы.

Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия:

-   мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения;

- мероприятия по озеленению территории сельского поселения;

- мероприятия по благоустройству кладбища;

-  мероприятия по организации работ по благоустройству территории;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по организации освещения территории населенного пункта.

Общий объем финансирования Программы составляет 3502,3 тыс. рублей.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства.

Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет должностное лицо Администрации Перёдского сельского поселения, ведущее вопросы финансово-экономической деятельности сельского поселения. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются Главе сельского поселения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой отчеты о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает их согласование с Главой сельского поселения и направляет должностному лицу Администрации Перёдского сельского поселения, ведущему вопросы финансово-экономической деятельности сельского поселения.

К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

Мероприятия муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Исполнитель |  | Срок реализа - ции |  | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) | Источник финансиро - вания |  |  |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 8 9 | 8 |  | 9 |  |
| 1. | Задача: Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского поселения. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Волокского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022 годы |  | № 1.1.1. |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 1.2. | Создание условий для работы и отдыха жителей сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022 годы |  | № 1.1.2. |  |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |
| 2. | Задача: Приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022 годы |  | № 1.2.1. |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  | 1500,0 |  | 724,1 |  | 448,2 |  |
| 2.2. | Озеленение территории сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022 годы |  | № 1.2.2. |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 2.3. 2.4. | Организация и содержание мест захоронения | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022 годы |  | № 1.2.3. |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 60,0 |
| 2.4. | Прочие мероприятия в области благоустройства территории сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022 годы |  | № 1.2.4. |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  | 350,0 |  |  | 150,0 |  | 150,0 |
| 3. | Показатель 3. Сокращение количества несанкционированных свалок на территории сельского поселения, (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Увеличение количества населения, принимавшего участия в благоустройстве территории сельского поселения | Администрация сельского поселения |  | 2020-2022 годы |  | № 1.3.1 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Благоустройство Перёдского

сельского поселения на 2020-2022 г.

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

«Благоустройство Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Финансово-экономическое обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Уличное освещение |  |  |  |  |
|  | Обеспечение бесперебойного освещения населенных пунктов Перёдского сельского поселения | Администрация Перёдского сельского поселения | 2020-2022 годы | Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Расходы на организацию обеспечения бесперебойного освещения населенных пунктов сельского поселения включают: оплату потребленной электроэнергии для уличного освещения, приобретение расходных материалов для ремонта и ремонт светильников, замена ламп, электропроводки, фотореле и др. Установка счетчиков потребленной энергии, таймеров времени для более экономного расходования бюджетных средств. Общий объем финансирования мероприятий составляет 2672,3 тыс.рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1500,00 тысяч рублей 2021 год – 724,1 тысяч рублей 2022 год – 448,2 тысяч рублей |
| 2. | Захоронение |  |  |  |
|  | Организация и содержание мест захоронения | Администрация Перёдского сельского поселения | 2020-2022 годы | Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Расходы на организацию и содержание мест захоронения включают в себя: оплату за уборку и вывоз мусора, скашивание травы и борщевика Сосновского с территории мест захоронений, уборку снега в зимний период, вырубку кустарника, ремонт обелиска в д.Починная Сопка, подготовку территории для закладки нового кладбища на территории д. Перёдки. Общий объем финансирования составляет 180,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 60,0 тысяч рублей 2021 год – 60,0 тысяч рублей 2022 год – 60,0 тысяч рублей |
| 3. | Благоустройство прочее |  |  |  |
|  | Прочие мероприятия в области благоустройства территории сельского поселения | Администрация Перёдского сельского поселения | 2020-2022 годы | Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд. Прочие мероприятия по благоустройству территории включат: круглогодично уборку и вывоз мусора на территории поселения, уборку снега и подсыпку противогололедным материалом мест общего пользования в зимний период, борьба с борщевиком Сосновского (скашивание и хим. обработка), обустройство мест общего пользования и мест для купания. На 2020 год по инициативе граждан предлагается произвести реконструкцию контейнерной площадки и приобретение контейнеров под мусор в д.Перёдки на ул.Молодёжной). В ТОС «Дубрава», созданном в д.Дуброви Перёдского сельского поселения благоустройство площадки для отдыха. В ТОС Починная Сопка благоустройство спортивной площадки в д. Починная Сопка. Общий объем финансирования составляет 650,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 350,0 тысяч рублей 2021 год – 150,0 тысяч рублей 2022 год – 150,0 тысяч рублей |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Администрации Перёдского сельского поселения «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Благоустройство Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы»

Нормативный правовой акт издается в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Перёдского сельского поселения от 22.10.2013 № 103 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  целевых программ, их формирования и реализации»

Целью Программы является  комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории поселения, создание комфортных и безопасных условий проживания населения, озеленению территории поселения,  улучшения экологической обстановки на территории поселения, формирование условий для повышения инвестиционной привлекательности территории и активизации деловой активности, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической обстановки  и сохранение природных комплексов для обеспечения условий жизнедеятельности.

В задачи Программы входит организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенного пункта;

- организация уличного освещения в населенных пунктах поселения;

- содержание мест захоронения в д.Перёдки и д. Тельбовичи.

Общий объем средств, предусмотренных на финансирование Программы, составляет 3502,3 тыс. рублей.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Финансирование муниципальной целевой Программы  «Благоустройство Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы»  (далее – Программа) обеспечивается за счет средств местного бюджета.

Общий объем средств, предусмотренный на финансирование Программы, составляет 3502,3 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2020 – 1910,0 тыс. рублей;

2021 – 934,1 тыс. рублей;

2022 – 658,2 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.