Новгородская область Боровичский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЁДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| 28.10.2019 | № 98 |
| --- | --- |

д.Перёдки

Об утверждении Муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Перёдского сельского поселения от 22.10.2013 № 103 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Перёдского сельского поселения, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную целевую программу «Капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- 3. Опубликовать постановление  в бюллетене «Официальный вестник Перёдского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Заместитель Главы Администрации

Перёдского сельского поселения                                             Н.В. Веселова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации сельского поселения

от  28.10.2019 № 98

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

" Капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы "

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"Капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы"

| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы " (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -постановление Администрации сельского поселения от 22.10.2013 № 103 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Перёдского сельского поселения, их формирования и реализации». |
| Заказчик Программы | Администрация Перёдского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Перёдского сельского поселения |
| Основная цель Программы | развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры |
| Основные задачи Программы | поддержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения, искусственных сооружений на них на тротуаров на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требования автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог; |
| Сроки реализации Программы | 2020-2022 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, основные направления и мероприятия | - паспорт Муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения " - Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. - Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы. - Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий, источники финансирования Программы. - Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. - Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. - Приложение N 1 Система программных мероприятий |
| Исполнитель Программы | Администрация Перёдского сельского поселения |
| Объём и источники финансирования Программы | Всего: 9833,7 тыс. рублей: - средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 9833,7 тыс. рублей. В том числе местный бюджет: 2020 год – 2809,1 тыс. рублей; 2021 год – 3512,3 тыс. рублей 2022 год – 3512,3 тыс. рублей; |
| Ожидаемый конечный результат реализации Программы | реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: улучшится состояние дорог, обеспечится безопасность дорожного движения |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Перёдского сельского поселения, в соответствии с ее полномочиями установленными федеральным и областным законодательством, местными нормативными документами |

- Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент - автомобильная дорога - доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Автомобильные дороги обладают определенными потребительскими свойствами, а именно:

удобство и комфортность передвижения;

скорость движения;

пропускная способность;

безопасность движения;

экономичность движения;

долговечность;

стоимость содержания;

экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

- Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной  инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание автомобильных  дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дороги и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования  местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог;

Срок реализации Программы - 2020-2022 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связаны с содержанием и капитальным ремонтном автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер и имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от  возможностей областного и местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения»

- Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ,

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения искусственных сооружений на них, за счет средств Фонда софинансирования расходов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров. Порядок расчета долевого участия в софинансировании капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров приведен в приложении №1 к настоящей Программе.

- Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация Перёдского сельского поселения.

Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Заказчик Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия местного  бюджета.

подготовки и представления отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Администрацией сельского поселения.

- Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

Общественная эффективность Программы связана с учетом последствий реализации Программы, как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса  поселения в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и  сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств капитального ремонта автомобильных дорог местного значения.

Приложение № 1 к Программе

«Капитальный ремонт,  ремонт и содержание               автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы»

Основные программные мероприятия целевой Программы

| № п/п | Наименование мероприятий | Муниципальный заказчик | Ответственные исполнители и соисполнители | Срок исполнения | Финансовые затраты (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020-2022 годы | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. 1100029010 | ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения (за счёт акцизов) | администрация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 6725,7 | 1773,1 | 2476,3 | 2476,3 |
| 2. 1100071510 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счёт средств государственной программы Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2022 годы» | администрация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 2943,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 |
| 3. 11000S1510 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счёт средств местного бюджета к государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2022 годы» | администрация сельского поселения | администрация сельского поселения | 2020-2022 годы | 165,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  | 9833,7 | 2809,1 | 3512,3 | 3512,3 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт,  ремонт и содержание

автомобильных дорог общего пользования

местного значения на территории Перёдского

сельского поселения на 2020-2022 годы»

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

«Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Финансово-экономическое обоснование мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Акцизы |  |  |  |  |
|  | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения (за счёт акцизов) | Администрация Перёдского сельского поселения | 2020-2022 годы | Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (путем размещения заказа). Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет акцизов на дизельное топливо, автомобильный и прямогонный бензин, моторные масла включают: расчистка дорог от снега и подсыпка противогололедным материалом в зимний период, окашивание придорожных полос, вырубка кустарника вдоль придорожных полос, ямочный ремонт дорог, ремонт дорог путем размещения заказа в ЕИС Общий объем финансирования мероприятий составляет 6725,7рублей, в том числе по годам: 2020 год – 1773,1 тысяч рублей 2021 год –2476,3 тысяч рублей 2022 год –2476,3 тысяч рублей |
| 2. | Областные средства |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счёт средств государственной программы Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2022 годы» | Администрация Перёдского сельского поселения | 2020-2022 годы | Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (путем размещения заказа). Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения Общий объем финансирования составляет 2943,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 981,0 тысяч рублей 2021 год – 981,0 тысяч рублей 2022 год – 981,0 тысяч рублей |
| 3. | Софинансирование |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог за счёт средств местного бюджета к государственной программе Новгородской области «Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2020-2022 годы» | Администрация Перёдского сельского поселения | 2020-2022 годы | Ежегодно расходы на приобретение будут проходить в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд (путем размещения заказа). Расходы на ремонт автомобильных дорог местного значения включают в себя софинансирование к областной программе в размере 5 % Общий объем финансирования составляет 165,0 тысяч рублей, в том числе по годам: 2020 год – 55,0 тысяч рублей 2021 год – 55,0 тысяч рублей 2022 год – 55,0 тысяч рублей |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту постановления Администрации Перёдского сельского поселения «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы»

Нормативный правовой акт издается в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Перёдского сельского поселения от 22.10.2013 № 103 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных  целевых программ, их формирования и реализации».

Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной  инфраструктуры.

В задачи Программы входит снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Общий объем средств, предусмотренных на финансирование Программы, составляет 9833,7 тыс. рублей.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Финансирование муниципальной целевой Программы  «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2020-2022 годы» (далее – Программа) обеспечивается за счет средств областного и местного бюджета.

Общий объем средств, предусмотренный на финансирование Программы, составляет 9833,7 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2020 – 2809,1тыс. рублей;

2021 – 3512,3тыс. рублей;

2022 – 3512,3 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.