Новгородская область

Боровичский район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕРЁДСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

| 24.02.2016 | № |  | 24 |
| --- | --- | --- | --- |

д.Перёдки

Об утверждении плана проведения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 2016 год в рамках муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2014-2016 годы»

- Совет депутатов Перёдского сельского поселения

- РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемый план проведения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 2016 год в рамках муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2014-2016 годы».

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Перёдского сельского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения.

Глава  сельского поселения                                                      О.В. Феофанова

УТВЕРЖДЕН

решением Совета депутатов

сельского поселения

от 24.02.2016 № 24

План

проведения работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на 2016 год в рамках муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт,  ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Перёдского сельского поселения на 2014-2016 годы».

| наименование дорог | объем км/м2 | Всего т.руб. | в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения (за счёт акцизов) | субсидии областного бюджета | средства местного бюджета (софинансирование) |
| д.Починная Сопка, ул.Школьная | 0,437/1311 | 400,0 | 120,0 | 266,0 | 14,0 |
| д.Перёдки, от д.61 до д.77 | 0,300/1050 | 832,0 | - | 790,0 | 42,0 |
| п. Тухун, 2-й хутор | 0,900/2700 | 840,0 | 840,0 | - | - |
| д.Новоселицы | 0,100/300 | 142,0 | 142,0 | - | - |
| д.Тухун | 0,238/833 | 276,2 | 276,2 | - | - |
| всего |  | 2490,2 | 1378,2 | 1056,0 | 56,0 |