Приложение №1 к муниципальной программе «Повышение безопасности

дорожного движения в Перёдского

сельском поселении на 2020-2022 годы»

**Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Исполнитель | Срок  реализа-  ции | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта про­граммы) | Источник  финанси-ро­вания | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | | |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Задача. Разработка документации по дорожной деятельности в соответствие с действующим законодательством | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка проекта организации дорожного движения, схемы дислокации дорожных знаков и разметки | Администрация поселения | 2020-2022 | 1.1.1 | -«- | - | - | - |
| 2. | Задача. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | |
| 2.1. | Информирование населения по вопросам безопасности дорожного движения | Администрация поселения,  дошкольные и общеобразовательные учреждения | 2020-2022 | 1.2.1, 1.2.2 | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 2.2. | Проведение широко-масштабных акций «Внимание – дети!»; «Уроки безопасности» | дошкольные и общеобразовательные учреждения | 2020-2022 | 1.2.1, 1.2.2 | -«- | - | - | - |
| 2.3. | Организация проведения конкурсов «Безопасное колесо»; «Дорожная безопасность»; «Дорожная азбука», участие в конкурсах на уровне муниципального района | дошкольные и общеобразовательные учреждения | 2020-2022 | 1.2.1, 1.2.2 | бюджет сельского поселения | - | - | - |
| 3. | Задача. Создание условий для безопасного движения автомобильного транспорта и пешеходов путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния | | | | | | | |
| 3.1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (за счет акцизов) | Администрации поселения | 2020-2022 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | бюджет сельского поселения | 1664,0 | 1307,1 | 1104,8 |
| 3.2. | Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание дорог местного значения за счёт средств муниципального дорожного фонда и дорожного фонда области | Администрация поселения, организации, отобранные в соответствии с законодательством | 2020-2022 | 1.3.1, 1.3.2,1.3.3 | бюджет сельского поселения | 110,0 | 155,0 | 110,0 |
| областной бюджет | 1964,0 | 2921,0 | 1947,0 |
| 3.3. | Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения и постановка их на кадастровый учёт | Администрация поселения | 2020-2022 | 1.1.1 | бюджет поселения | - | - | - |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к проекту постановления Администрации Перёдского сельского поселения «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения в Перёдском сельском поселении на 2020-2022 годы»**

Внесение изменений в Программу обусловлено приведением в соответствие муниципальной целевой программы с Решением о бюджете на 2020 год и плановый период 2021,2022 годов. Расходы на мероприятия по Программе «Повышение безопасности дорожного движения в Перёдском сельском поселении на 2020-2022 годы» в 2020 году предусмотрены в размере 3738,0 тыс. рублей. На 2021 год –4383,1 тыс. рублей, на 2022 год – 3161,8 тыс. рублей.

В результате вносимых изменений объем расходов по муниципальной Программе увеличился на 928,9 тыс. рублей в 2020 году, на 870,8 тыс. рублей в 2021году и 2022 году уменьшится на 350,5 тыс. рублей.

Общий объем средств, предусмотренных на финансирование Программы, составляет 11282,9 тыс. рублей.

**ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ**

Финансирование муниципальной целевой «Повышение безопасности дорожного движения в Перёдском сельском поселении на 2020-2022 годы» (далее – Программа) обеспечивается за счет средств областного и местного бюджета.

Общий объем средств, предусмотренный на финансирование Программы, составляет 11282,9 тыс. рублей, в т.ч. по годам:

2020 – 3738,0 тыс. рублей;

2021 – 4383,1 тыс. рублей;

2022 – 3161,8 тыс. рублей.

В ходе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, могут корректироваться.